## Slide 1: 2024년 2분기 업무보고
2024-06-27
㈜ 트인기술

## Slide 2
1. 분기 업무 보고
구분 |  | 2분기 실적 (2024.04~06) | 3분기 계획 (2024.07~09)
정원혁 | 업무실적 및 개인목표 (Level-Up 실적) | 1. 주업무 1) 통합VAN시스템 온라인 SM ○ 진행내용 - 파일 송수신 모니터링 업무 개선 (진척도 : 계획 100% / 실적 70%) - 해외카드거래 중계기관 변경 테스트 : 온라인 거래 테스트 진행 - IDC센터 이전 작업 SM파트 준비 : 온라인 인터페이스 조사서 점검 : 온라인 단위 및 통합테스트 케이스 작성 : To-Be AP서버 환경구성 - 통합VAN시스템 온라인 SM업무 인수인계 : 정 - 35개 항목 10% : 부 - 10개 항목 8% : 총 - 45개 항목 10% 2. 부업무 1) IDC센터 이전 운영계 사전준비 지원 - 백오피스 화면 테스트 지원(총 33본) 2) 통합VAN유지보수결과 내역서 작성 3. 개인목표 1) 건강한 2024년 ○ 목표 : 분기내 활동점수 50점 획득 ○ 진행내용 : 활동점수 50점 획득 2) IT관련 자격증 취득 ○ 목표 : 정보처리기사 필기 시험 준비 ○ 진행내용 : 필기시험 서적 구매 및 공부 (미흡) | 1. 주업무 1) 통합VAN 시스템 온라인 SM ○ 진행예정내용 - IDC센터 이전 작업 SM파트 준비 : 온라인 통합 테스트 진행 - IDC센터 3차 이전 시스템 업무지원 : 3차 이전 시스템 온라인 업무 테스트 지원 2. 부업무 1) IDC센터 이전 배치, 운영계 테스트 지원 - 배치, 백오피스 통합 테스트 지원 3. 개인목표 1) 건강한 2024년 ○ 목표 : 3분기 내 활동점수 50점 획득 2) IT관련 자격증 취득 ○ 목표 : 정보처리기사 필기 시험 합격
 | 칭찬합니다 |  | 
 | 건의사항 |  | 

## Slide 3
1. 분기 업무 보고
구분 |  | 2분기 실적 (2024.04~06) | 3분기 계획 (2024.07~09)
조준하 | 업무실적 및 개인목표 (Level-Up 실적) | 1. 주업무 1) 통합VAN시스템 백오피스 SM ○ 진행내용 - IDC센터 이전 운영계 사전 준비 (진척도:계획100%/실적100%) : JDK 버전 변경 관련 전체 화면 테스트 및 보정 (95본/99본) - 해외카드 중계 기관 변경에 따른 카드사 가맹점 정보관리 화면 로직 변경 (진척도:계획100%/실적 90%) - 통합VAN시스템 운영계 SM업무 인수인계 : 정 - 104개 항목 8% : 부 - 111개 항목 8% : 총 - 215개 항목 8% 2) 통합VAN 모니터링 시스템 SM ○ 진행내용 - 통합 VAN 모니터링 시스템 추가 개발 (진척도:계획100%/실적100%) : 외환카드 타임아웃, 지연응답, 망상취소 현황 화면 출력 기능 개발 및 테스트 후 운영반영 2. 부업무 1) 통합VAN시스템 유지보수내역 작성 ○ 진행내용 - 2024년 04, 05 월 유지보수내역서 작성 및 제출 3. 개인목표 1) 건강한 2024년 ○ 목표 : 분기내 활동점수 50 점 획득 ○ 진행내용 : 활동점수 44 점 획득 | 1. 주업무 1) 통합VAN 시스템 백오피스 SM ○ 진행예정내용 - IDC센터 이전 작업 SM파트 준비 : To-Be 백오피스 화면 전체 테스트 진행 2. 부업무 1) 통합VAN시스템 유지보수내역 작성 3. 개인목표 1) 건강한 2024년 ○ 목표 : 3분기 내 활동점수 50점 획득
 | 건의사항 |  | 

## Slide 4
1. 분기 업무 보고
구분 |  | 2분기 실적 (2024.04~06) | 3분기 계획 (2024.07~09)
전은정 | 업무실적 및 개인목표 (Level-Up 실적) | 1. 주업무 1) 통합VAN 시스템 배치 SM ○ 진행내용 - 농협카드 VAN수수료 청구 전산화 구축 : 대사파일 생성 프로그램 테스트 - 카드사 법상영세목록 업로드 프로그램 개발 (진척도 : 계획 100% / 실적 100%) - 부가세 참고용 자료 추출 조건 변경 : 신용, 선불, 현금 사업자인덱스별 집계 프로그램 개발(총 3본/3본) (진척도 : 계획 100% / 실적 100%) - 선불 거래 통합 집계 프로그램 개발 (진척도 : 계획 100% / 실적 100%) : 선불 지불/취소 집계 프로그램 (총 8본) - 카드사 정산 업무 분석 : 롯데, 하나, 국민카드 수수료 정산 요건 분석 - 통합VAN시스템 배치 SM업무 인수인계 : 정 - 27개 항목 10% : 총 - 27개 항목 10% - 배치 프로그램 단위테스트 케이스 추가 작성 (19본) 2. 부업무 1) IDC센터 이전 작업 SM파트 준비 ○ 진행내용 - 백오피스 화면 테스트 지원(총 25본) 3. 개인목표 1) 건강한 2024년 ○ 목표 : 분기 내 활동점수 50점 획득 ○ 진행내용 : 활동점수 21점 획득 | 1. 주업무 1) 통합VAN 시스템 배치 SM ○ 진행예정내용 - 카드사 정산 메뉴얼 검토(계획 100%) - 해외카드 거래 중계기관 변경 : 정산 프로그램 개발 - 카드사정산 업무 분석 : 현대, 신한, 삼성카드 수수료정산 요건 분석 2) - IDC센터 이전 작업 SM파트 준비 ○ 진행예정내용 - 배치 통합테스트 진행 - 선불, 현금 관련 통합테스트 진행 2. 부업무 1) 통합VAN유지보수결과 내역서 작성 3. 개인목표 1) 건강한 2024년 ○ 목표 : 분기 내 활동점수 35점 획득
 | 건의사항 |  | 

## Slide 5
1. 분기 업무 보고
구분 |  | 2분기 실적 (2024.04~06) | 3분기 계획 (2024.07~09)
주승준 | 업무실적 및 개인목표 (Level-Up 실적) | 1. 주업무 1) 사전등록결제 배치 SM ○ 진행내용 - 신규 택시플랫폼 중계 업무 지원 (진척도 : 계획 100% / 실적 100%) : 택시 후불매입결과Move 프로그램 개발 - 티머니GO 카드세부구분 필드 추가 관련 업무 (진척도 : 계획 100% / 실적 100%) : 탑승료원장 카드세부구분코드 Data Migration작업 - IDC이전 관련 사전등록결제 배치 업무 : 사전등록결제 배치 통합테스트 작성 지원 - 정산 업무 개선 (진척도 : 계획 100% / 실적 0%) : 수기 처리 업무 프로그램 개발 2) 사전등록결제 업무 숙지 ○ 진행내용 - 업무 숙지(숙지 50%) - 배치 : 60% / 온라인 : 20% 2. 부업무 1) 트인기술 2024년 상반기 워크샵 ○ 진행내용 - 워크샵 일정 계획 및 진행 3. 개인목표 1) 건강한 2024년 ○ 목표 : 분기내 활동점수 50점 획득 ○ 진행내용 : 활동점수 87점 획득 2) 정보처리기사 자격증 취득 ○ 목표 : 2차 필기 시험 합격 목표(6월) ○ 진행내용 : 2차 필기 시험 합격 | 1. 주업무 1) 사전등록결제 배치 SM O 진행 예정 내용 - IDC센터 이전 작업 SM파트 준비 : 단위/통합테스트 진행 - 티머니GO 신규 가맹점 추가 관련 등록 및 테스트 : 시외 운송중개업, 빔(계획 100%) 2) 사전등록결제 업무 숙지 O 진행 예정 내용 - 업무 숙지(계획 60%) - 배치 : 80% / 온라인 : 40% 2. 부업무 1) 인력 투입/철수 관련 업무 진행 3. 개인목표 1) 건강한 2024년 ○ 목표 : 분기 내 활동점수 60점 획득
 | 건의사항 |  | 

## Slide 6
1. 분기 업무 보고
구분 |  | 2분기 실적 (2024.04~06) | 3분기 계획 (2024.07~09)
이은미 | 업무실적 및 개인목표 (Level-Up 실적) | 1. 주업무 1) 통합VAN시스템 백오피스 SM ○ 진행내용 - 백오피스 사업자 인덱스별 부가세참고용자료 추출 신규 화면 추가 개발 (진척도 : 계획 100% / 실적100%) - IDC센터 이전 운영계 사전 준비 (진척도 : 계획100% / 실적100%) : 백오피스 개발/운영 전체 프로그램 비교 및 보정 : JDK 버전 업그레이드로 인한 로컬, 개발, 운영 환경 구축 (JDK 버전 1.6 -> 1.8) : JDK 버전 업그레이드 시 호환되지 않는 기능 수정 및 테스트 (53본/총 53본) : JDK 버전 업그레이드로 인한 백오피스 전체 화면 대상 테스트 및 보정 (34본/총 34본) : WAS 서버 운영/개발 소스 동기화 작업으로 인한 테스트 및 보정 (41본/총 41본) : IDC센터 이전 관련 통합테스트케이스 작성 : 백오피스 환경 구성 관련 문서 작성 2. 부업무 1) 통합VAN시스템 백오피스 업무교육 ○ 진행내용 - 가맹점 오등록 및 단말기 오해지 원복 처리 로직 교육 및 업무 인수인계 (진척도:계획100%/실적100%) 3. 개인목표 1) 건강한 2024년 ○ 목표 : 2분기 내 활동점수 50점 획득 ○ 진행내용 : 활동점수 52점 획득 | 1. 주업무 1) 통합VAN 시스템 백오피스 SM ○ 진행예정내용 - IDC센터 이전 운영계 사전 준비 (계획 100%) : 백오피스 프레임워크 업그레이드로 인한 신규 개발 환경 구축 (로컬PC 개발 환경 전자정부, Spring 프레임워크 버전 업그레이드) : To-Be 백오피스 전체 화면 테스트 2. 부업무 1) 통합VAN시스템 백오피스 업무교육 3. 개인목표 1) 건강한 2024년 ○ 목표 : 3분기 내 활동점수 50점 획득
 | 칭찬합니다 |  | 

## Slide 7
1. 분기 업무 보고
구분 |  | 2분기 실적 (2024.04~06) | 3분기 계획 (2024.07~09)
곽병흔 | 업무실적 및 개인목표 (Level-Up 실적) | 1. 주업무 1) 통합VAN/사전등록 운영 O 진행 내용 -2분기 발생 온라인, 배치 운영업무 처리내역 문서 작성 (진척도 계획 100% / 실적 60%) : 총 14건 (배치 11건, 온라인 3건) 2. 부업무 1) 장애처리 능력 및 개인 역량 레벨업 O 진행내용 - 유닉스 용어 및 데이터베이스 지식 습득 - 자격증 공부 3. 개인목표 1) 건강한 2024년 O 목표 : 2분기 내 활동점수 50점 획득 O 진행내용 : 활동점수 92점 획득 | 1. 주업무 1) 통합VAN/사전등록 운영 ○ 진행예정내용 - 3분기 온라인, 배치 운영업무 처리내역 문서작성 : 3분기 발생 이슈내용 작성 (계획 100%) 2. 부업무 1) 장애처리 능력 및 개인 역량 레벨업 ○ 진행예정내용 - 정보처리기사 자격증 취득 및 개발언어 기초 공부 : C언어 기초 지식 습득 : 정보처리기사 2025년 1차 필기 시헙 합격 3. 개인목표 1) 건강한 2024년 ○ 목표 : 3분기 내 활동점수 50점 획득
 | 칭찬합니다 |  | 
 | 건의사항 |  | 

## Slide 8
1. 분기 업무 보고
구분 |  | 2분기 실적 (2024.04~06) | 3분기 계획 (2024.07~09)
최인회 | 업무실적 및 개인목표 (Level-Up 실적) | 1. 주업무 1) 통합 VAN / 사전등록 운영 O 진행내용 - 배치 운영업무 처리내역 문서작성 : 2분기 발생 이슈 내용 작성(17개) 2. 부업무 1) 운영업무 레벨업 O 진행내용 - CMSMON 알림 ON/OFF 방법 - FDIK 파일 재 송수신 방법 2) 배치처리 영향도 작성 3. 개인목표 1) 체력증진(목표 감량체중 (-8kg)) O 진행내용 : 감량체중(-2kg) 2) 건강한 2024년 O 목표 : 분기 내 활동점수 50점 획득 O 진행내용 : 활동점수 63점 획득 | 1. 주업무 1) 통합 VAN / 사전등록 운영 O 진행예정내용 - 배치 운영업무 처리내역 문서작성 : 3분기 발생 이슈 내용 작성(계획 100%) 2. 부업무 1) 운영업무 레벨업 2) 배치처리 영향도 작성 3) IDC이전 관련 업무 지원 3. 개인목표 체력증진(목표 감량체중 (-8kg)) O 진척도 : 계획 100% 2) 건강한 2024년 O 목표 : 3분기 내 활동점수 50점 획득
 | 칭찬합니다 |  | 
 | 건의사항 |  | 

## Slide 9
1. 분기 업무 보고
구분 |  | 2분기 실적 (2024.04~06) | 3분기 계획 (2024.07~09)
김하영 | 업무실적 및 개인목표 (Level-Up 실적) | 1. 주업무 1) 사전등록결제 백오피스 SM O 진행 내용 - 신규 가맹점 정보 등록 및 테스트 지원 : 시외 운송중개업, 혀장결제 정기권 주차장 - 실시간 서비스 현황 모니터링 쿼리 보정 (진척도 : 실적100%) 2) IDC센터 이전 작업 SM파트 준비 O 진행 내용 - 온라인/백오피스 통합테스트시나리오 작성 (진척도 : 계획 100% / 실적 100%) - TO-BE 환경 구성 관련 문서 작성 2. 부업무 1) 사전등록결제 온라인/배치 SM O 진행 내용 - 타다택시 연동 관련 월 정산 배치프로그램 개발 (진척도 : 계획 100% / 실적 100%) - 온라인 전문 필드 추가 관련 온라인 프로그램 개발 (진척도 : 실적 100%) - NICE VAN 연동 관련 온라인 프로그램 운영 테스트용 임시 로직 추가(진척도 : 실적100%) - 티머니GO 정기권 서비스연동 관련 정산 배치프로그램 개발(진척도 : 실적 40%) 3. 개인목표 1) 건강한 2024년 O 목표 : 1분기 내 활동점수 82점 획득 O 진행내용 : 활동점수 72점 획득 | 1. 주업무 1) 사전등록결제 백오피스 SM ○ 진행예정내용 - 티머니GO 신규 가맹점 추가 관련 정보 등록 및 테스트 지원 : 빔, 시외운송중개업 2) IDC센터 이전 작업 SM파트 준비 ○ 진행예정내용 - 단위/통합 테스트 진행(계획 100%) 3) IDC센터 3차 이전 시스템 업무 지원 ○ 진행예정내용 - 통합테스트 지원 및 이전 이행 지원 2. 부업무 1) 사전등록결제 온라인/배치 SM ○ 진행예정내용 - 티머니GO 정기권 서비스 연동 관련 정산 프로그램 개발(계획 100%) 3. 개인목표 1) 건강한 2024년 ○ 진행내용 : 활동점수 82점 획득
 | 칭찬합니다 |  | 
 | 건의사항 |  | 

## Slide 10
1. 분기 업무 보고
구분 |  | 2분기 실적 (2024.04~06) | 3분기 계획 (2024.07~09)
도인호 | 업무실적 및 개인목표 (Level-Up 실적) | 1. 주업무 1) 통합VAN 시스템 카드사 정산 SM ○ 진행내용 - 카드사 정산 매뉴얼 작성 (진척도 : 계획 100% / 실적 80%) : 작성 및 보정 진행 - 농협카드 VAN수수료 청구 전산화 구축 (진척도 : 계획 100% / 실적 100%) : 대사파일 생성 프로그램 운영반영 : 파일 송수신 프로세스 수정 - 해외카드거래 중계기관 변경 (진척도:계획 60%/실적 60%) : 매입 및 정산 관련 프로그램 개발 - 현대카드 영세가맹점 목록 적용 개발 (진척도:계획 100%/실적 100%) : 2월,3월 명세서 수기작성 및 대사작업 : 영세가맹점 관리 로직 변경 개발 2. 부업무 1) 트인기술 2024년 상반기 워크샵 ○ 진행내용 - 워크샵 일정 계획 및 진행 3. 개인목표 1) 건강한 2024년 ○ 목표 : 분기 내 활동점수 50점 획득 ○ 진행내용 : 활동점수 43점 획득 | 1. 주업무 1) 통합VAN시스템 카드사 정산 SM ○ 진행예정내용 - 카드사 정산 매뉴얼 작성(계획 100%) : 작성 및 보정 진행 - 해외카드거래 중계기관 변경 (계획 100%) : 매입 및 정산 관련 프로그램 개발 - 국민카드 VAN수수료 관련 변경(계획 100%) : 간편결제 관련 VAN수수료 항목 변경 2) IDC센터 이전 작업 SM파트 준비 ○ 진행예정내용 - 배치 통합테스트 진행 2. 부업무 1) 통합VAN시스템 카드사 정산 SM 인수인계 ○ 진행예정내용 - 신입직원 카드사정산 업무 교육 3. 개인목표 1) 건강한 2024년 ○ 목표 : 분기 내 활동점수 50점 획득
 | 칭찬합니다 |  | 
 | 건의사항 |  | 

## Slide 11
1. 분기 업무 보고
구분 |  | 2분기 실적 (2024.04~06) | 3분기 계획 (2024.07~09)
김명규 | 업무실적 및 개인목표 (Level-Up 실적) | 1. 주업무 1) 통합VAN시스템 운영 ○ 진행내용 - 운영업무 개선 (진척도 계획 80% / 실적 20%) : 운영개선 10개 항목 중 2개 완료 (카드사 거래고유번호 중복 거절 개선, 통합VAN 모니터링 거래모니터링 외환카드 추가) 2. 부업무 1) 운영근무 지원 : 운영자 근무지원 : 운영자 업무 교육 2) IDC센터 이전 관련 사전 준비 : 배치 인터페이스 조사서 작성 및 수정 : 백오피스 화면 테스트 지원 3. 개인목표 1) 건강한 2024년 ○목표 : 분기내 활동점수 50점 획득 ○ 진행내용 : 활동점수 30점 | 1. 주업무 1) 통합VAN시스템 운영 ○ 진행내용 - 운영업무 개선 : VAN, 사전등록 운영개선 항목 도출 : 파일 송수신 모니터링 개선 2. 부업무 1) 운영근무 지원 : 운영자 근무지원 : 운영자 업무 교육 2) IDC센터 이전 관련 업무지원 3. 개인목표 1) 건강한 2024년 ○ 목표 : 분기 활동 점수 50점
 | 칭찬합니다 |  | 
 | 건의사항 |  | 

## Slide 12
1. 분기 업무 보고
구분 |  | 2분기 실적 (2024.04~06) | 3분기 계획 (2024.07~09)
최종규 | 업무실적 및 개인목표 (Level-Up 실적) | 1. 주업무 1) 통합VAN시스템 배치 SM ○ 진행내용 - IDC센터 이전 사전 준비 : 배치 통합테스트케이스 작성 (통합테스트 케이스 기준 97개 작성) : To-be 운영서버 배치 업무 환경구축 2) 가상키 사용 서비스 SM ○ 진행내용 - 하나카드 토스뱅크 가상키 중계 개발 (진척도 : 계획 100% / 실적 95%) : 카드사 I/F 프로세스 개발 : 비즈니스 로직 처리 프로세스 수정 - K-pass 사용내역 파일 내 필드 추가 : 가맹점, 카드사 파일 레이아웃 수정 및 배포 : 사용내역 파일 생성 프로그램 수정 2. 부업무 1) 통합VAN시스템 SM ○ 진행내용 - 통합VAN시스템 운영계 업무 관리 : IDC이전 사전준비 화면 테스트 지원(27본) 3. 개인목표 1) 건강한 2024년 ○ 목표 : 분기 내 활동점수 70점 획득 ○ 진행내용 : 활동점수 85점 획득 | 1. 주업무 1) 통합VAN시스템 배치 SM ○ 진행예정내용 - IDC센터 이전 작업 SM파트 준비 : 배치 통합/단위 테스트 진행 - IDC센터 3차 이전 시스템 업무 지원 : 통합테스트 지원 및 이전 이행 지원 2) 국세청 자료 송수신 업무 개발 ○ 진행예정내용 - 티머니 사업자 분리에 따른 국세청 자료 송수신 프로그램 개발 2. 부업무 1) 통합VAN시스템 SM ○ 진행예정내용 - 통합VAN시스템 운영계 업무 관리 3. 개인목표 1) 건강한 2024년 ○ 목표 : 분기 내 활동점수 70점 획득
 | 칭찬합니다 |  | 
 | 건의사항 |  | 

## Slide 13
1. 분기 업무 보고
구분 |  | 2분기 실적 (2024.04~06) | 3분기 계획 (2024.07~09)
유근상 | 업무실적 및 개인목표 (Level-Up 실적) | 1. 주업무 1) 통합VAN시스템 DB SM ○ 진행내용 - 신용부가세일집계 외 3개 테이블 추가 (진척도 : 계획 100% / 실적 100%) - 교통사용원장 외 5개 테이블 속성 9개 추가 (진척도 : 계획 100% / 실적 100%) - 단어 4개, 용어 6개, 비표준 1개 표준화 (진척도 : 계획 100% / 실적 100%) - IDC 이전 DB 데이터 검증 방안 및 스크립트 작성 (진척도 : 계획 100% / 실적 70%) 2. 부업무 1) 업무모델링 ○ 파일송수신 모니터링 고도화 (진척도 : 계획 100% / 실적 90%) 2) 테스트 ○ 진행내용 - BC카드 신규 고객사 추가 관련 외 3건 3자테스트 (진척도 : 계획 100% / 실적 100%) 3. 개인목표 목표 : AI와 함께하는 삶 ○ 계획 : 프롬프트 엔지니어링 전문가 되기 ○ (진척도 : 계획 100% / 실적 90%) 2) 목표 : 건강한 2024년 ○ 계획 : 1분기 내 활동점수 40 점 획득 ○ 실적 : 활동점수 6점 획득 | 1. 주업무 1) 통합VAN시스템 DB SM ○ 진행예정내용 - 모델링/표준화/튜닝/이행/DBA(계획 100%) 2. 부업무 1) 업무모델링 ○ 진행예정내용 - IDC 이전 DB 데이터 검증 스크립트 작성 및 테스트 2) 테스트 ○ 진행예정내용 - 백오피스 3자테스트(계획 100%) 3. 개인목표 1) 목표 : AI와 함께 하는 삶 ○ 계획 : 프롬프트 엔지니어링 전문가 되기 2) 건강한 2024년 ○ 진행내용 - 목표 : 분기 활동 점수 40점
 | 칭찬합시다. |  | 
 | 건의사항 |  |